■ 조진영 : 5번(ClientServerThread)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|  |  |  |  |  | 11/1 | 11/2 |
|  |  |  |  |  | 기획서 검수 | 클라이언트 코드 정리 |
| 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 |
| 클라이언트 코드 정리 | 클라이언트 코드 정리 |  | ClientServerThread  Init() | ClientServerThread  Init() 계속 | 코드 검수 | 버그 픽스 |
| 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | ~~11/15~~ | ~~11/16~~ |
| 졸작 회의 | ClientServerThread  Recv() | ClientServerThread  Recv() 계속 | ClientServerThread  Send() | ClientServerThread  Send() 계속 | ~~코드 검수~~ | ~~버그 픽스~~ |
| 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 |
| 졸작 회의 | ClientServerThread  ClientServerThread() | ClientServerThread  ClientServerThread() | ClientServerThread  ClientServerThread() |  | 코드 검수 | 버그 픽스 |
| 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
| 졸작 회의 | 보조 및 코드 정리 | 보조 및 코드 정리 | 종설기 발표 준비 | 종설기 발표 | 코드 종합 및 복기 & 버그 픽스 | 버그 픽스 |
| 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 |  |  |
| ~~최종 검수~~ | 테스트 및 버그 수정 | 테스트 및 버그 수정 | 테스트 및 버그 수정 | 최종 검수 |  |  |